第五周进度报告

- 项目：基于LLM的软件工程多智能体系统

- 角色：M6 — 文档负责人 & 集成支持

- 日期：2026年6月15日

总结

第五周是项目的集成测试与系统稳定化里程碑。编排器以“基础计算器”为输入执行了完整的端到端流水线运行，四个阶段全部通过，无任何接口错误或运行时崩溃。M5交付了四个合并的PR：CI模型守卫（阻断非Qwen模型字符串）、LLM失败日志与成本追踪、CI pip缓存加速、Streamlit指标看板。M3改进了Agent B的提示词，使其生成基于类的、可测试的代码，并采用Agent C友好的方法命名规范。M1修复了M7测试框架的破坏性接口问题（crew导入错误），并将pylint补充至requirements.txt。系统现已稳定：32个单元测试全部通过，flake8零违规，可交付M7执行基准测试。

已完成任务

任务一 — 第五周报告审阅 & 集成参考更新

审阅了所有可用的第五周进度报告（M1、M3、M5），并更新了docs/integration_reference.md：

- M1（组长/编排器）：集成测试与系统稳定化。拉取最新dev分支，验证M5新合并的PR（#23 CI模型守卫、#24 CI pip缓存、#25 Streamlit看板、#26模型守卫修复热补丁）。以“基础计算器”为输入执行完整A→B→C→调试器端到端流水线——四个阶段全部通过。阶段1（Agent A）：结构化PRD，validation_passed: true。阶段2（Agent B）：生成calculator.py，含类方法（add_number、set_operation、calculate、clear），语法通过。阶段3（Agent C测试器）：生成13个pytest测试，在沙盒中全部通过（subprocess_fallback模式）。阶段4（Agent C调试器）：no_failures，verified: true。修复M7测试框架破坏性接口：tests/test_scripts.py导入了不存在的crew对象——改为run_pipeline。在requirements.txt中新增pylint==3.3.7。32个单元测试全部通过，flake8零违规。同时执行了8个基准测试场景（TC-01至TC-08）——全部通过，平均pylint评分7.22/10。

- M3（Agent B — 代码生成器）：改进Agent B输出的可测试性。修改了agent_b_implementation.py中的提示词规则（无Schema变更）。新规则：优先使用基于类的实现，提供清晰的公共方法；将业务逻辑与CLI输入/输出分离；CLI演示仅放在if __name__ == "__main__"下；公共方法返回(bool, message)约定；使用Agent C可识别的方法命名（add_、delete_、update_、search_、list_）。生成了user_authentication_system.py，包含UserAuthSystem类及add_user()、login()、search_user()、update_user_password()、delete_user()、list_users()方法。flake8通过，Schema测试2/2通过。

- M5（DevOps & LLM基础设施）：四个PR已合并至dev（#23–#26）。PR #23：CI模型守卫阻断非Qwen字符串（gpt-*、claude-、gemini-等）进入代码库；LLM失败日志（每条日志记录success/error字段）；成本追踪（config字段+stats输出，含每智能体预估美元成本）。PR #24：GitHub Actions中添加pip缓存，每次CI运行节省1–2分钟。PR #25：Streamlit指标看板（scripts/dashboard.py）读取logs/llm_calls.jsonl——顶层指标、按智能体柱状图、调用时间线、延迟分布直方图、Token分解、按智能体汇总表、原始日志查看器。PR #26：热补丁恢复模型守卫（PR #24合并顺序冲突导致ci.yml中守卫步骤被丢失）。13个沙盒测试全部通过，CI在commit 1c18109处绿色。

- M6（文档负责人）：第五周所有任务完成——即本报告。

任务二 — 端到端流水线集成测试文档化

在docs/technical_report_draft.md中记录了M1第五周端到端集成测试：

| 阶段 | 智能体 | 输出 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | Agent A | 结构化PRD、4条用户故事、架构概述、PlantUML图 | 通过（validation_passed: true） |
| 阶段2 | Agent B | calculator.py——Calculator类，含add_number、set_operation、calculate、clear | 通过（语法通过，mode=qwen_api，无重试） |
| 阶段3 | Agent C（测试器） | 13个pytest测试，覆盖算术运算、除以零、无效输入、clear功能 | 通过（13/13全部通过，耗时0.15秒，subprocess_fallback沙盒） |
| 阶段4 | Agent C（调试器） | debug_output.json——no_failures，verified: true | 通过（无需介入） |

- 输入：“创建一个支持加减乘除的基础计算器”

- 四个阶段全部通过——无接口错误、无运行时崩溃、无需任何修复

- 这是第二次经验证的端到端运行（继第四周登录系统之后），确认了流水线稳定性

任务三 — 技术报告内容更新

根据第五周报告更新了技术报告章节：

- 第4章 — Agent B设计（已更新）：新增可测试性提示词改进详情。新提示词规则：基于类实现、业务逻辑与CLI分离、(bool, message)返回约定、Agent C友好方法命名（add_、delete_、update_、search_、list_）。生成user_authentication_system.py示例，含6个公共方法。Schema无变更。

- 第6章 — LLM基础设施（已更新）：新增CI模型守卫（PR #23）、失败日志（llm_calls.jsonl中success/error字段）、成本追踪（qwen-max定价：输入$0.345/百万Token，输出$1.377/百万Token）、pip缓存（PR #24）、Streamlit看板（PR #25，scripts/dashboard.py含7个可视化面板）、模型守卫热补丁（PR #26）。文件变更汇总已记录。

- 第8章 — 评估（新增）：新增M1的8场景基准测试结果（TC-01至TC-08）。全部8个场景通过。平均pylint评分：7.22/10。生成代码行数：23–178行。流水线耗时：145–823秒。TC-02延迟峰值归因于DashScope API。

任务四 — 阻塞问题解决追踪

整理了第五周阻塞问题解决记录：

| 阻塞问题 | 解决方案 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M7 tests/test_scripts.py导入不存在的crew对象 | M1已修复：改为导入run_pipeline；更新AdvancedTestHarness使用run_pipeline(prompt) | 已解决 |
| pylint未列入requirements.txt | M1新增pylint==3.3.7至requirements.txt | 已解决 |
| memory_profiler未在本地venv中安装 | M1已在本地安装memory_profiler | 已解决 |
| 模型守卫在PR #24合并后从ci.yml中丢失 | M5 PR #26热补丁恢复了守卫步骤 | 已解决 |
| M7基准测试场景（TC-01至TC-08）尚未执行 | 测试框架现已就绪；M7可执行python tests/test_scripts.py | 待处理——M7 |
| 第六周文档终稿 | 技术报告、使用指南、评估报告需在第六周完成 | 待处理——全体 |

任务五 — 使用指南更新

- 新增Streamlit看板启动说明：streamlit run scripts/dashboard.py

- 更新CI流水线步骤：checkout → setup-python（含pip缓存）→ install → flake8 → 模型守卫 → pytest

- 新增成本追踪参考：config.py中的llm_cost_input_per_1m和llm_cost_output_per_1m字段

- 新增基准测试操作步骤：python tests/test_scripts.py执行8个场景

- 新增说明：无Docker环境下subprocess_fallback沙盒模式为预期行为

任务六 — 第五周团队状态汇总

| 成员 | 角色 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 组长 | 完成 | 完整E2E流水线验证（计算器）；8个基准测试场景通过；M7测试框架已修复；32个测试通过 |
| M2 | Agent A | 未提交报告 | 未收到第五周报告——假设第四周状态稳定 |
| M3 | Agent B | 完成 | 提示词可测试性改进完成；基于类代码生成；flake8+Schema测试通过 |
| M4 | Agent C | 未提交报告 | 未收到第五周报告——假设第四周状态稳定 |
| M5 | DevOps | 完成 | 4个PR已合并（#23–#26）；CI守卫、成本追踪、看板、pip缓存；13个沙盒测试通过 |
| M6 | 文档负责人 | 完成 | 第五周所有文档任务完成——即本报告 |
| M7 | QA负责人 | 待执行 | 测试框架已由M1修复；8个基准测试场景就绪可执行 |

技术决策

| 决策事项 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| test_scripts.py不从CI中移除--ignore | 保留排除 | 该文件调用真实LLM API，执行时间长，属评估工具而非单元测试 |
| pylint版本固定为3.3.7 | 固定版本 | 与requirements.txt中其他依赖的锁定风格一致，防止大版本变更导致评分逻辑差异 |
| subprocess_fallback作为预期沙盒模式 | 记录为预期行为 | 本地和CI环境均无Docker，subprocess备用为设计中的回退路径 |

合规检查

- 团队路线图（M6第五周）：审阅第五周报告，更新技术报告，开始汇编完整初稿 → 第五周报告已审阅；技术报告章节已更新；完整初稿汇编可开始。完成。

- M1集成规范：所有M6工作在feature/docs分支进行，PR提交至dev → 分支策略已遵守。

- 流水线文档化：第五周E2E流水线运行已逐阶段记录 → 完成。

- 阻塞问题追踪：全部6项阻塞问题已记录解决状态 → 完成。

团队备注

致M1 — 技术报告需要基准测试数据

8场景基准测试结果（TC-01至TC-08）是优秀的评估数据。待M7完成基准测试运行后，请将完整的qa_metrics_report.json分享给M6。M6需要每场景的pylint评分、测试通过率和流水线耗时用于技术报告第8章。

致M2 — 需要状态确认

未收到M2的第五周报告。请确认Agent A状态稳定以及本周是否有变更。如果requirements_analyst.py第250行的过期gpt-4演示字符串已删除，请确认以便M5关闭该事项。

致M3 — 第六周技术报告章节

提示词改进工作记录完善。请准备Agent B技术报告章节（第4章）的最终版本用于项目提交，包括生成代码结构的前后对比和完整提示词规则文本。

致M4 — 需要状态确认

未收到M4的第五周报告。请确认Agent C状态稳定以及本周是否有变更。第四周的测试文件修复路径应在新计算器场景下进行验证。

致M5 — 需要统计数据输出

请在M7基准测试完成后运行python run.py stats并将输出分享给M6。这将是首次包含智能体标记成本数据的运行——对技术报告第8章至关重要。同时请在数据可用后指引M6/M7使用Streamlit看板。

致M7 — 基准测试执行

测试框架现已完全修复。请执行：pip install -r requirements.txt && python tests/test_scripts.py。结果将保存至qa_metrics_report.json。请将该文件及分析结果分享给M6用于最终报告。

本周状态

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 第五周报告审阅（M1、M3、M5） | 完成 |
| 集成参考更新（E2E流水线、基准测试结果） | 完成 |
| E2E流水线集成测试文档化（计算器场景） | 完成 |
| 技术报告 — Agent B章节更新（可测试性提示词） | 完成 |
| 技术报告 — 基础设施章节更新（CI、看板、成本追踪） | 完成 |
| 技术报告 — 评估章节新增（8场景基准测试） | 完成 |
| 阻塞问题解决表整理（6项阻塞） | 完成 |
| 使用指南更新（看板、CI步骤、基准测试步骤） | 完成 |
| 第五周团队状态汇总已整理 | 完成 |

展望 — 第六周重点

- 汇编完整技术报告初稿——第1至5周的所有章节内容现已就绪

- 收集M7 QA评估数据（qa_metrics_report.json）用于技术报告第8章

- 收集M5统计数据输出（含智能体标记的成本分类）

- 准备使用指南第一轮审阅稿

- 完成项目提交所需的所有文档终稿

- 追踪剩余待处理事项：M2状态、M4状态、M7基准测试执行