第六周进度报告

- 项目：基于LLM的软件工程多智能体系统

- 角色：M6 — 文档负责人 & 集成支持

- 日期：2026年6月15日

总结

第六周是项目提交前的最终评估与稳定化里程碑。M1完成了全量8场景QA基准测试套件（TC-01至TC-08），在修复两处关键的Agent B运行时崩溃后全部通过。共应用了4项Agent B修复：字典列表的类型安全字符串转换、提示词体积优化（删除冗余JSON块）、Qwen API重试机制（3次重试，间隔5秒）、语法校验失败后兜底回退至mock生成器。M1还修复了3项CLI/IDE集成问题：--output-dir和--no-test参数现已正确生效、新增PyCharm运行配置实现IDE集成、修正了基准测试脚本中的内存指标测量。为使用指南编写了两个完整的应用案例（计算器和待办清单）。技术报告所有章节现已最终确定并包含评估数据。系统已完全稳定，可提交最终成果。

已完成任务

任务一 — 第六周报告审阅 & 集成参考更新

审阅了所有可用的第六周报告（M1 — QA基准测试、M1 — CLI/IDE修复、M1 — 应用案例），并更新了docs/integration_reference.md：

- M1（组长/编排器）：本周三项交付物。（1）QA基准测试报告：执行了全部8个基准测试场景（TC-01至TC-08）。首次运行：TC-04（待办清单）和TC-05（网页爬虫）因Agent B类型错误（对字典列表调用" ".join()）而崩溃。经4项修复后，全部8个场景通过。平均pylint评分：7.22/10。代码行数：23–178行。所有pylint问题均为C/W级别样式警告（缺少模块文档字符串、文件末尾无换行、变量名重复定义、异常捕获范围过宽）——无逻辑或运行时错误。（2）CLI/IDE修复报告：修复了--output-dir和--no-test参数（此前被静默忽略）；新增PyCharm运行配置（Agent: Build和Agent: Build (skip tests)），使用TC-04真实提示词；修正了内存指标测量（此前测量的是time.sleep(0.5)而非实际流水线）；清理了qa_metrics_report.json（将3处不可能的0.0 peak_memory_mb值改为null）。（3）应用案例：编写了两个完整的端到端案例研究（TC-02计算器和TC-04待办清单），覆盖用户需求、CLI/PyCharm命令、四阶段流水线走查、最终产物与质量度量。如实记录了观察：TC-04初次运行时崩溃（现已修复），以及LLM输出存在需求漂移（生成了FastAPI REST接口而非严格CLI形态）。

- M2（Agent A）：未收到第六周报告——假设第四周状态稳定。

- M3（Agent B）：未收到第六周报告。但M1在集成分支上对agent_b_implementation.py应用了4项运行时修复：（1）_flatten_to_str()辅助函数，安全处理字典列表转字符串；（2）删除提示词末尾冗余的"Full Agent A input" JSON块，提示词体积减少约60%；（3）新增max_retries=3、retry_delay=5s的Qwen API连接错误重试机制；（4）语法校验失败时兜底回退至mock_llm_generate_implementation()。所有修复已通过TC-01至TC-08重新运行验证。

- M4（Agent C）：未收到第六周报告——假设第四周状态稳定。

- M5（DevOps）：未收到第六周报告——假设第五周状态稳定（4个PR已合并，CI绿色）。

- M6（文档负责人）：第六周所有任务完成——即本报告。

- M7（QA负责人）：未收到第六周报告。M1本周实际承担了QA基准测试工作。

任务二 — QA基准测试文档化

在docs/technical_report_draft.md（第8章——评估）中记录了完整的8场景基准测试结果：

| 测试编号 | 场景名称 | 代码行数 | Pylint评分 | 耗时（秒） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 问候应用 | 23 | 6.32 / 10 | 145.66 | 通过 |
| TC-02 | 基础计算器 | 103 | 8.62 / 10 | 823.84 | 通过 |
| TC-03 | CSV数据汇总 | 102 | 7.92 / 10 | 193.26 | 通过 |
| TC-04 | 待办清单（数据库） | 178 | 6.49 / 10 | 283.10 | 通过 |
| TC-05 | 网页爬虫 | 114 | 7.14 / 10 | 268.60 | 通过 |
| TC-06 | 天气API | 42 | 6.30 / 10 | 229.42 | 通过 |
| TC-07 | FastAPI增删查改 | 74 | 6.77 / 10 | 265.41 | 通过 |
| TC-08 | 多模块项目 | 75 | 8.18 / 10 | 289.05 | 通过 |

- 平均pylint评分：7.22 / 10。通过率：8 / 8（100%）。

- TC-02延迟峰值（823秒）归因于DashScope API偶发性延迟——重试机制正确处理。

- 所有pylint问题均为C/W级别样式警告，无E/F错误。

- 修复前后对比：TC-04和TC-05从Failed（0.0）恢复为Success（6.49和7.14）。

任务三 — 技术报告内容最终确定

为项目提交最终确定了技术报告所有章节：

- 第1章 — 引言（已最终确定）：项目概述、动机与范围。

- 第2章 — 系统架构（已最终确定）：四阶段流水线，附第4至6周的逐阶段证据。

- 第3章 — Agent A设计（已最终确定）：PRD验证、UML生成、CrewAI任务、输出Schema（6个字段）。

- 第4章 — Agent B设计（已最终确定）：可测试性提示词改进、基于类代码生成、第六周应用的4项运行时修复、mock兜底机制。

- 第5章 — Agent C设计（已最终确定）：测试生成、沙盒执行（Docker/subprocess）、修复-验证循环、测试文件修复路径。

- 第6章 — LLM基础设施（已最终确定）：CI模型守卫、失败日志、成本追踪、pip缓存、Streamlit看板、Docker沙盒。

- 第7章 — 提示词工程（已最终确定）：少样本学习方法、各智能体提示词结构、输出格式规范。

- 第8章 — 评估（已最终确定）：8场景基准测试结果、pylint分析、修复前后对比、诚实观察（需求漂移、初次崩溃）。

任务四 — 阻塞问题解决追踪

整理了最终阻塞问题解决记录：

| 阻塞问题 | 解决方案 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TC-04和TC-05 Agent B崩溃（字典列表join） | M1已修复：在agent_b_implementation.py中新增_flatten_to_str()辅助函数 | 已解决 |
| 复杂场景DashScope超时 | M1已修复：从提示词中删除冗余JSON块，体积减少约60% | 已解决 |
| Qwen API连接错误无重试 | M1已修复：新增max_retries=3，retry_delay=5s | 已解决 |
| 语法修复失败仍写入无效代码 | M1已修复：兜底回退至mock_llm_generate_implementation() | 已解决 |
| CLI --output-dir / --no-test被静默忽略 | M1已修复：为run_pipeline()和pipeline.py新增参数 | 已解决 |
| 无IDE集成（课程要求） | M1已修复：新增PyCharm运行配置（.idea/runConfigurations/） | 已解决 |
| 内存指标测量的是time.sleep而非流水线 | M1已修复：将memory_usage包裹在真实run_pipeline调用外 | 已解决 |
| CrewAI遥测超时噪音 | 已记录：在.env中设置CREWAI_TELEMETRY_OPT_OUT=true可消除 | 已记录 |

任务五 — 使用指南最终确定

- 使用指南最终确定，包含两个完整的应用案例

- 案例一（TC-02计算器）：简单场景，103行代码，pylint 8.62/10，展示简单需求下流水线的高效稳定

- 案例二（TC-04待办清单）：复杂场景，178行代码，pylint 6.49/10，展示复杂需求下的健壮性与改进方向

- 两个案例均覆盖：用户需求、CLI命令、PyCharm运行配置、四阶段流水线走查、最终产物与质量度量

- 新增IDE集成章节：PyCharm运行配置（Agent: Build、Agent: Build (skip tests)）

- 新增诚实观察：TC-04初次运行时崩溃（现已修复）、LLM需求漂移已记录

任务六 — 第六周团队状态汇总

| 成员 | 角色 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 组长 | 完成 | 8个基准测试场景通过；4项Agent B修复；CLI/IDE修复；2个应用案例已编写 |
| M2 | Agent A | 未提交报告 | 未收到第六周报告——假设状态稳定 |
| M3 | Agent B | 由M1修复 | M1在集成分支上应用了4项运行时修复；未单独提交报告 |
| M4 | Agent C | 未提交报告 | 未收到第六周报告——假设状态稳定 |
| M5 | DevOps | 未提交报告 | 未收到第六周报告——假设第五周状态稳定 |
| M6 | 文档负责人 | 完成 | 第六周所有文档任务完成——即本报告 |
| M7 | QA负责人 | 未提交报告 | M1本周实际承担了QA基准测试工作 |

技术决策

| 决策事项 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 保留TC-02的823秒延迟数据 | 保留并附脚注 | DashScope偶发性延迟，非流水线缺陷；重试机制正确处理；质量评分最高（8.62） |
| 保留pylint平均分7.22 | 保留 | 仅占课程评分5%；全部为C/W级别样式警告，反映LLM输出特征，非正确性问题 |
| 将不可能的0.0内存值改为null | 数据清理 | 明确表达"未测得"而非"测得为零"；下次基准测试重跑时将覆盖为真实数值 |
| 如实记录需求漂移 | 纳入报告 | LLM倾向于"合理扩展"需求是真实特征；标记为后续优化方向 |
| 直接在dev分支上应用修复 | 直接提交（第六周稳定化工作） | 第六周为稳定化周；修复对基准测试有效性至关重要；非紧急变更仍遵守分支策略 |

合规检查

- 团队路线图（M6第六周）：汇编完整技术报告初稿、最终确定使用指南、收集所有评估数据 → 技术报告所有章节已最终确定；使用指南含2个应用案例已完成；所有评估数据已收集。完成。

- M1集成规范：所有M6工作在feature/docs分支进行，PR提交至dev → 分支策略已遵守。

- 流水线文档化：第六周基准测试结果已逐场景记录 → 完成。

- 阻塞问题追踪：全部8项阻塞问题已记录解决状态 → 完成。

- 课程要求：命令行接口（已修复）、IDE集成（已新增PyCharm配置）、2个以上应用案例（已编写）、基准测试（8/8通过） → 全部满足。

团队备注

致M1 — 最终交付物

第六周所有交付物均很出色。请确保qa_metrics_report.json及全部8份pylint_report_TC-0*.txt文件已提交至dev。两个应用案例已可用于使用指南提交。请确认技术报告PDF生成流程已就绪。

致M2 — 最终状态确认

未收到M2的第六周报告。请确认Agent A在最终提交前状态稳定。如果过期的gpt-4演示字符串已删除，请确认。

致M3 — Agent B修复已确认

M1本周在agent_b_implementation.py上应用了4项关键修复。请在dev上审查变更并确认它们适用于最终提交。_flatten_to_str()辅助函数和重试机制对健壮性尤为重要。

致M4 — 最终状态确认

未收到M4的第六周报告。请确认Agent C在最终提交前状态稳定。第四周的测试文件修复路径应在全部8个基准测试场景下进行验证。

致M5 — 看板数据

请在最终基准测试后运行python run.py stats并将输出分享给M6。Streamlit看板应在第七周演示中展示。

致M7 — QA角色

M1本周承担了QA基准测试工作。请审查qa_metrics_report.json并确认指标格式符合最终评估预期。

本周状态

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 第六周报告审阅（M1 QA、CLI/IDE、应用案例） | 完成 |
| QA基准测试文档化（8个场景，修复前后对比） | 完成 |
| 技术报告 — 所有章节最终确定（第1至8章） | 完成 |
| 阻塞问题解决表整理（8项阻塞） | 完成 |
| 使用指南最终确定（2个应用案例、IDE集成） | 完成 |
| 第六周团队状态汇总已整理 | 完成 |

展望 — 第七周重点

- 最终项目提交：技术报告PDF、使用指南、源代码

- 第七周演示准备：演示脚本、幻灯片、看板展示

- 确保所有交付物已提交至dev分支

- 最终审查所有文档的一致性与完整性

- 准备课程评估与评分