基于大语言模型的软件工程智能体  |  M6 — 文档与集成支持

第3周进度报告

项目：基于大语言模型的软件工程智能体

角色：M6 — 文档与集成支持

日期：2026年6月3日

摘要

第3周已顺利完成。作为M6（文档与集成支持），本周的主要工作重点是：审阅所有可用的第3周报告（M1、M2、M3、M4、M5），更新集成参考文档以反映新的debug_output.json契约和已验证的Agent A↔Agent B模式对齐，扩展技术报告中的Agent B和Agent C方法论章节，以及更新使用指南中的CLI指令和日志文档。所有分配的第3周交付物均已完成。

主要成果包括：整合审阅M1至M5的第3周报告；将M4的debug_output.json契约和M2的CrewAI/Qwen-Max实现更新至集成参考文档；在技术报告中扩展Agent B验证/重试机制（第4节）和Agent C修复验证循环方法论（第5节）；更新差异日志，记录已解决的第2周问题（M2 GPT-4默认值已修复，M3模式不匹配已解决）；扩展使用指南，增加CLI（run.py）命令和日志聚合（scripts/stats.py）文档。

已完成任务

任务1 — 第3周报告审阅与集成参考文档更新

审阅所有可用的第3周进度报告并更新 docs/integration_reference.md：

- M1（团队负责人/协调器）：完整的A→B→C流水线首次端到端运行。Agent A使用真实的RequirementsAnalyst.analyze()进行集成。M1更新了orchestrator/main.py，采用两阶段流水线（第一阶段：M2，第二阶段：占位B/C）。修复了M2模块中的CrewAI输出解析错误。流水线以201c创建登录系统201d进行测试 → Agent A生成了PRD/用户故事/架构 → Agent B生成了Flask应用 → Agent C审查并发现5个bug，编写了8个测试 → 最终裁定：通过。

- M2（Agent A — 需求分析师）：重构为CrewAI框架并使用Qwen-Max大语言模型。M1第2周行动项（GPT-4默认值）已关闭。M2创建了agent.py、tasks.py、schemas.py（Pydantic v2）、few_shots.py（2个示例：计算器、待办事项列表）。针对8个测试场景（TC-01至TC-08）进行验证 — 全部通过。新增批处理功能（batch_run.py）。输出模式与M1的schemas/analysis_output.json完全对齐。代码位于feature/agent-a-analysis分支，准备提交PR至dev。dev分支上存在13个pre-existing的flake8违规（M2需清理）。

- M3（Agent B — 代码生成器）：完成模式适配以匹配M2新的PRD输出格式（prd、user_stories、architecture_outline — 替换旧的requirement_summary、components、design_plan）。更新了validate_analysis_output()、build_qwen_prompt()、tests/agent_b_sample_input.json、tests/test_agent_b_schema.py。新增get_qwen_content()以处理多种Qwen响应格式（包括qwen-turbo）。保留验证/重试机制：ast.parse语法检查 + 失败时Qwen修复 + 模拟回退。最终结果：mode=qwen_api，retry_used=false，syntax_check=passed。GitHub CI通过（flake8 + pytest）。

- M4（Agent C — 测试与调试器）：构建调试器（第3周交付物）。创建agents/agent_c/agent_c_debugger.py，包含回溯分类（9个类别：TypeError、ImportError、AttributeError、AssertionError等）。实现修复验证循环：Qwen修复提示 + 确定性模拟回退（与M3设计一致）。复用第2周的run_tests_in_sandbox()进行验证。在真实注入bug（ProductManager add_product返回裸True而非(bool, message)元组）上进行验证：测试器发现9/10通过 → 调试器分类TypeError → 应用元组修复 → 重新运行 → 10/10通过。提议schemas/debug_output.json契约（状态：201c待M1注册201d）。

- M5（DevOps与大语言模型基础设施）：交付CLI层。创建run.py（Typer + Rich），包含build、doctor、stats命令。创建orchestrator/pipeline.py，提供run_pipeline(prompt, output_dir, run_test)胶水代码。创建scripts/stats.py，用于聚合大语言模型调用日志（logs/llm_calls.jsonl），供M6/M7使用。M5第3周审查的重要发现：大部分第2周工作（多提供商包装器、config.py、固定的requirements.txt、doctor.py）从未合并至dev分支 — 仅存在于功能分支上。M5在PR #11中修正了这一问题，该PR现包含第3周+第2周的附加项目。PR #11已通过审批，等待合并。唯一延迟项：gpt-4 CI守卫（D.2）— 待M2清理代码库中的陈旧gpt-4字符串后实施。

- M7（QA）：tests/scripts.py测试框架已损坏（导入了不存在的SoftwareEngineeringCrew，缺少memory_profiler/pylint）。M1在第3周集成过程中修复了导入问题，但框架仍无法完全运行 — 在集成参考文档中记录为第4周待M7处理事项。

任务2 — 差异日志更新（第2周→第3周解决情况）

更新docs/integration_reference.md中的差异日志。第2周未解决项已得到处理：

| 成员 | 问题 | 提出方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | requirements_analyst.py默认使用gpt-4而非Qwen | M2重构为CrewAI + 通过DashScope使用Qwen-Max；agent.py使用DASHSCOPE_API_KEY | ✅ 已解决 |
| M2 | 直接推送至dev分支（绕过PR流程） | M2现在在feature/agent-a-analysis上工作；PR已就绪。M1仍需启用分支保护。 | ⚠ M1待处理 |
| M3 | validate_analysis_output()使用旧模式字段（requirement_summary等） | M3已更新验证、提示、示例输入和测试，使用prd、user_stories、architecture_outline | ✅ 已解决 |
| M5 | dev分支保护需要M1管理员权限 | 未变更 — M1需启用分支保护。M5已在第3周报告中注明。 | ⚠ M1待处理 |

第3周新增问题：

| 成员 | 问题 | 提出方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | dev分支agents/agent_a/中存在13个flake8违规（来自PR #12的pre-existing问题） | M5（第3周报告） | ⚠ 待M2清理 |
| M7 | tests/scripts.py测试框架已损坏 — 导入不存在的类，缺少依赖项 | M5、M1 | ⚠ 待M7修复（第4周） |
| M4 | debug_output.json契约需要在schemas/中正式注册 | M6 | ⚠ 待M1注册 |

任务3 — 技术报告更新

扩展docs/technical_report_draft.md，新增第3周贡献：

Agent B（代码生成器）— 基于M3第3周报告：

- 架构：输入验证 → Qwen提示 → Qwen API → JSON提取 → 输出验证 → ast.parse语法检查 → 可选Qwen修复 → 模拟回退。

- 重试追踪：retry_used / retry_reason字段，供协调器可见。

- 修复机制：build_repair_prompt() + qwen_repair_implementation() — 语法失败时进行一次修复尝试。

- 模式对齐：Agent B现在使用prd、user_stories、architecture_outline（M2的新输出）。

- Qwen响应处理：get_qwen_content()同时支持output.text（旧版模型）和output.choices[].message.content（qwen-turbo）。

Agent C（测试与调试器）— 基于M4第3周报告：

- 调试器基于第2周测试器构建：读取test_output.json失败信息 → 回溯分类（9个类别）→ bug分析 → 修复生成（Qwen修复提示 + 确定性模拟回退）→ 重新运行测试 → 验证。

- 修复验证循环：仅当total > 0且failed == 0时才视为验证通过（防止因导入损坏导致的误报）。

- 输出契约：debug_output.json — 包含analysis[]、mode、retry_used、retry_reason、applied_fixes[]、前后计数、fixed_code、verified。

- 在真实注入bug（ProductManager元组返回约定）上进行验证。

DevOps与基础设施 — 基于M5第3周报告：

- CLI：run.py包含build、doctor、stats命令（Typer + Rich，延迟加载）。

- 流水线胶水代码：orchestrator/pipeline.py — run_pipeline(prompt, output_dir, run_test)封装M1现有的crew。

- 日志聚合：scripts/stats.py读取logs/llm_calls.jsonl → 总调用次数/令牌数/时间 + 按智能体细分。

- 第2周差距记录：多提供商包装器、config.py、固定的requirements.txt、doctor.py直至PR #11前从未合并至dev。M5已修正此问题。

协调器 — 基于M1第3周报告：

- 两阶段流水线：第一阶段调用M2真实的RequirementsAnalyst.analyze()，保存至outputs/analysis_output.json。第二阶段将分析注入占位Agent B/C的CrewAI任务。

- CrewAI兼容性修复：新增_parse_crew_output()辅助函数，处理CrewOutput对象与原始字符串。

- UML处理：PlantUML文本以原始字符串存储（不进行JSON解析）。

任务4 — 模式与数据契约文档

- 更新docs/integration_reference.md：

| 契约 | 第3周状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| schemas/analysis_output.json | ✅ 最终版 | M2输出已对齐；M3验证已更新；协调器第一阶段使用 |
| schemas/implementation_output.json | ✅ 最终版 | 未变更；M3仍输出code、filename、language、dependencies、notes |
| schemas/test_output.json | ✅ 草稿→待注册 | M4第2周提案；测试器使用；待M1合并至schemas/ |
| schemas/debug_output.json | 提案中（第3周） | M4调试器输出契约；记录为“待M1注册” |

注：M1在第3周报告中确认M2与M3之间的模式对齐已完成。M3的验证器现在期望prd、user_stories、architecture_outline — 与M2的实际输出匹配。

任务5 — 使用指南更新

更新docs/usage_guide_outline.md（向完整usage_guide.md推进）：

CLI使用（M5第3周新增）：

- python run.py build "提示" — 运行完整流水线

- python run.py doctor — 环境验证（调用M5的scripts/doctor.py）

- python run.py stats — 来自logs/llm_calls.jsonl的大语言模型调用统计

其他更新：

- 流水线输出目录：outputs/<时间戳>/ 包含analysis_output.json、implementation_output.json、test_output.json、debug_output.json、生成的代码文件。

- 日志记录：大语言模型调用记录至logs/llm_calls.jsonl，包含时间戳、智能体、提供商、模型、令牌数、延迟。

- 故障排除：
  - CrewAI CrewOutput解析错误 → 确认M2的_parse_crew_output()已存在（第3周已修复）。
  - gpt-4字符串被CI阻止 → 通过DashScope使用qwen-max。
  - Qwen响应提取失败 → 验证get_qwen_content()同时处理output.text和choices[].message.content。

技术决策

| 决策 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 调试输出注册状态 | 在集成参考文档中记录为“提案中，待M1注册” | 防止未合并的模式被视为官方；与第2周test_output.json的处理方式一致 |
| 差异日志版本管理 | 在同一表格中保留第2周未解决项+新增第3周问题，已解决项用✅标记 | 单一可见位置，显示跨周进展 |
| 技术报告Agent B章节 | 结构：输入契约→Qwen提示→验证→重试/修复→输出契约 | 反映实际代码流程；便于其他成员理解 |
| CLI文档位置 | 使用指南（非技术报告） | CLI面向用户，不属于系统架构设计 |
| 各智能体重试约定 | 记录M3的retry_used/retry_reason和M4的相同字段 | 各智能体一致性，便于协调器可见 |

合规检查

| 要求 | 状态 |
| --- | --- |
| 团队路线图（M6第3周）：审阅所有第3周报告，更新集成参考文档，扩展技术报告（Agent B、Agent C、DevOps），更新使用指南 | ✅ 全部完成 |
| M1集成规则：所有工作在feature/docs分支，PR至dev | ✅ 已遵循 |
| 风格指南：所有新文档章节遵循docs/style_guide.md规范 | ✅ 完成 |
| 报告审阅：已审阅并整合M1、M2、M3、M4、M5第3周报告。已审阅M7报告，但框架仍已损坏。M6不能审阅自己的报告。 | ✅ 完成（M7问题已注明） |

团队注意事项

致M1 — 分支保护与模式注册

第3周差异日志中的两项待处理事项：

- 启用dev分支保护 — 直接推送仍然可能（M2第2周问题，仍未解决）。

- 注册M4的debug_output.json — 目前在集成参考文档中记录为“待M1注册”。请审阅并合并至schemas/，以便M6将其标记为官方。

另外 — 感谢您在第3周集成过程中修复了M2模块中的CrewAI CrewOutput解析bug。这个问题之前阻碍了流水线执行。

致M2 — Flake8清理

M5的第3周报告发现dev分支上agents/agent_a/中存在13个flake8违规（来自PR #12的pre-existing问题）。请运行flake8 agents/agent_a/并在第4周前清理这些违规。同时确认陈旧的gpt-4字符串已完全移除（以便M5的CI守卫）。

致M3 — 模式迁移已完成

感谢完成从旧字段（requirement_summary、components、design_plan）到新字段（prd、user_stories、architecture_outline）的模式迁移。集成参考文档已更新以反映此变更。您的验证/重试机制有充分文档，将出现在最终技术报告中。

致M4 — debug_output.json后续步骤

您的调试器实现很扎实 — 注入bug测试（9/10→10/10）证明修复验证循环有效。请与M1协调，正式合并schemas/debug_output.json。一旦注册，M6将更新集成参考文档和技术报告，将其标记为官方。

致M5 — PR #11合并与CLI验证

感谢您指出第2周差距（未合并的工作）。PR #11合并后，请通知M6，以便对照实时dev分支验证使用指南CLI章节。另外 — 您的scripts/stats.py日志聚合器对M7的QA指标非常有用；请确认日志格式已稳定。

致M7 — 测试框架修复

tests/scripts.py目前已损坏（导入不存在的SoftwareEngineeringCrew，缺少memory_profiler/pylint）。M1在第3周修复了导入问题，但框架仍需关注。请在第4周修复此问题，以便端到端基准测试可以运行。框架正常运行后，M6可以帮助记录预期输出格式。

致所有成员 — 第3周文档贡献

从第4周开始，继续填写docs/technical_report_draft.md中分配的章节：

- M1：协调器设计、集成决策

- M2：Agent A提示工程、少样本示例

- M3：Agent B验证/重试逻辑 — 框架已由M6编写，请审阅/扩展

- M4：Agent C调试器方法论 — 框架已编写，请补充缺失细节

- M5：DevOps基础设施 — CLI、日志记录、多提供商包装器

- M7：评估结果 — 测试场景结果、KPI

第3周状态

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 第3周报告审阅（M1–M5） | ✅ 完成 |
| 集成参考文档更新（debug_output.json、模式对齐、差异日志） | ✅ 完成 |
| 技术报告更新（Agent B、Agent C、DevOps、协调器） | ✅ 完成 |
| 模式与数据契约文档 | ✅ 完成 |
| 使用指南更新（CLI、日志记录、故障排除） | ✅ 完成 |
| 差异日志（第2周→第3周解决情况追踪） | ✅ 完成 |