第二周进展报告

项目：基于大语言模型的软件工程智能体

角色：M6 — 文档与集成支持

日期：2026年5月26日

概述

第二周已顺利完成。作为M6（文档与集成支持），本周主要工作包括：审阅所有已收到的第二周进展报告（M1、M2、M4、M5），更新集成参考文档以反映新的数据模式与基础设施变更，记录跨成员差异问题，并持续完善技术报告骨架。所有第二周分配给M6的交付物均已完成。

主要成果：更新了集成参考文档，涵盖M2的新PRD输出模式、M5的多提供商LLM封装器及M4提出的test_output.json合约；整理了差异问题日志，记录M1指出的M2 GPT-4默认值问题和M3模式不匹配问题；并扩展了技术报告中Agent A、Agent C及DevOps相关章节。

已完成任务

任务一 — 第二周报告审阅与集成参考更新

审阅所有已收到的第二周进展报告，并更新 docs/integration_reference.md：

- M1（组长 / 编排器）：流水线已与通义千问端到端运行；schemas/analysis_output.json已更新以匹配M2更丰富的PRD输出格式。M1向M2（GPT-4默认值、直接推送至dev）和M3（模式不匹配）发出整改通知。

- M2（Agent A — 需求分析师）：Agent A功能完备。requirements_analyst.py已交付，包含3个顺序任务（PRD生成、用户故事、架构概述）。7个测试场景全部通过验证，JSON模式兼容性已与M1确认，第二周代码通过Pull Request #2合并至dev分支。

- M4（Agent C — 测试与调试器）：测试生成智能体已构建完成。可读取Agent B的implementation_output.json，通过ast静态分析代码，借助通义千问生成pytest测试套件。子进程沙箱运行器已实现。在ProductManager和StudentManager两个样本上均生成10个测试用例，且全部通过。已提交test_output.json合约草案。

- M5（DevOps与LLM基础设施）：LLM封装器重构为可插拔多提供商系统（通义千问/OpenAI/Anthropic）。CI检查已添加，可拦截含有过时gpt-4字符串的提交。requirements.txt已锁定版本。scripts/doctor.py环境验证脚本已发布。基于pydantic-settings的config.py配置加载器已合并。CLI脚手架run.py已作为草稿PR提交。

任务二 — 差异问题日志与跨成员问题跟踪

整理并记录第二周报告中发现的所有跨成员差异问题：

| 成员 | 问题描述 | 发现方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | requirements_analyst.py默认使用gpt-4而非通义千问 | M1 + M5 | ⚠ 待M2修复 |
| M2 | 直接推送至dev分支（绕过PR流程） | M1 + M5 | ⚠ 待M1开启分支保护 |
| M3 | validate_analysis_output()使用旧版模式字段（requirement_summary等） | M1 | ⚠ 待M3修复 |
| M5 | dev分支保护需M1管理员权限操作 | M5 | ⚠ 等待M1处理 |

任务三 — 技术报告更新

- 根据M2第二周报告，扩展docs/technical_report_draft.md中的Agent A章节（第3节）：

  - 架构：单智能体，3个顺序任务（PRD → 用户故事 → 架构概述）

  - 提示策略：少样本学习，包含2个完整示例（天气应用、电商平台）

  - 输出格式：严格JSON，后处理去除markdown代码块

  - 测试覆盖：7个场景（5个正常 + 2个边缘用例：输入不足与需求过度膨胀）

- 根据M4第二周报告，新增Agent C章节（第4节）存根：

  - 通过通义千问结合ast静态分析生成测试用例

  - 子进程沙箱配合pytest-json-report输出结构化通过/失败数据

  - 提出test_output.json合约（JSON Schema Draft-07）

  - 后备机制：确定性模拟生成器，镜像M3的重试约定

- 根据M5第二周报告，更新DevOps与基础设施章节（第6节）：

  - 多提供商封装器架构（llm/providers/注册表）

  - config.py取代分散的os.getenv()调用，统一管理配置

  - CI拦截过时模型字符串；requirements.txt版本已锁定

  - doctor.py — 使用指南中已添加说明：“克隆后运行 python scripts/doctor.py”

任务四 — 数据模式与合约文档

- 更新docs/integration_reference.md中的数据合约：

  - schemas/analysis_output.json — 已更新，匹配M2实际PRD输出格式（prd、user_stories、architecture_outline）

  - schemas/implementation_output.json — 无变更，仍有效（M1确认）

  - schemas/test_output.json — M4提出的新合约，已记录为&ldquo;待M1正式注册&rdquo;状态

- 在集成参考中将M3模式不匹配标记为第三周CLI接线的阻塞问题（M5指出）

任务五 — 使用指南更新

- 新增环境配置章节，引用M5的scripts/doctor.py

- 新增LLM配置说明：在.env中设置LLM_PROVIDER=qwen及DASHSCOPE_API_KEY

- 新增config.py配置项参考表（来源：M5的pydantic-settings配置加载器）

- 注明CLI脚手架run.py（run.py build / run.py doctor）待M3修复合并后补充

技术决策

| 决策 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 差异问题跟踪方式 | 在integration_reference.md中使用内联表格 | 单一可见位置，M1和相关成员可直接跟进处理 |
| 模式版本管理 | 在集成参考中注明新旧字段对比 | 帮助M3迁移，无需翻阅多份报告 |
| doctor.py在文档中的位置 | 放入使用指南安装章节 | 新成员第一步操作，减少环境配置类支持问题 |
| test_output.json状态标注 | 标记为“草案，待M1正式注册” | 避免将未合并合约误作正式标准 |

合规检查

- 团队路线图（M6第二周）：审阅所有第二周报告，更新集成参考，扩展技术报告 → 全部完成。

- M1集成规范：所有工作在feature/docs分支进行，PR合并至dev → 已遵守。

- 风格指南：所有新增文档章节均遵循docs/style_guide.md规范 → 完成。

- 报告审阅：M1、M2、M4、M5第二周报告已审阅并汇总 → 完成。（M3、M7报告暂未收到。）

致团队成员

致M2 — GPT-4默认值修复

M1和M5均已指出requirements_analyst.py默认使用gpt-4的问题。请在第三周前按M1的建议修复（改用通义千问 via DashScope）。M5的CI将拦截llm/providers/目录以外含有gpt-4字符串的任何合并请求。

致M3 — 模式迁移

analysis_output.json模式已更新。请将validate_analysis_output()和build_qwen_prompt()中的字段更新为新版（prd、user_stories、architecture_outline），详见M1集成报告。此问题是第三周M5 CLI接线的阻塞项。

致M4 — test_output.json正式注册

您提出的test_output.json合约已在集成参考中标注为“待正式注册”。请与M1协调，将其正式合并至schemas/目录，以便M6将其标记为Agent C的官方合约。

致M5 — doctor.py文档确认

M6已在使用指南安装章节中添加“克隆后运行 python scripts/doctor.py”的说明。请在第三周文档审阅前确认报告中的示例输出仍然准确。

致所有成员 — 第三周文档贡献

从第三周起，请各自开始填写docs/technical_report_draft.md中对应章节。各章节均已标注负责人。请用英文撰写（注释中可加中文备注）。M6将在第五周最终汇总前进行一致性审阅。

第二周完成情况

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 第二周报告审阅与集成参考更新 | ✅ 已完成 |
| 差异问题日志与跨成员问题跟踪 | ✅ 已完成 |
| 技术报告更新（Agent A、C及DevOps章节） | ✅ 已完成 |
| 数据模式与合约文档更新 | ✅ 已完成 |
| 使用指南更新（doctor.py、config.py、CLI） | ✅ 已完成 |
| feature/docs分支维护 | ✅ 已完成 |