第一周进度报告

项目：基于LLM的软件工程多智能体系统

角色：M6 — 文档负责人 & 集成支持

日期：2026年5月14日

总结

第一周任务已全部顺利完成。作为M6（文档负责人），本周的主要工作重心是建立文档框架体系、审阅全体组员（M1–M7）的第一周进度报告、整合项目共享知识库，以及搭建文档流水线。所有分配给M6的第一周交付物均已完成。

本周主要成果包括：与团队仓库结构对齐的文档体系、用于统一报告格式的文档风格指南、从M1–M5产出中整合而成的集成参考文档，以及技术报告框架和使用指南大纲的初稿。

已完成任务

任务一 — 仓库与文档结构搭建

- 克隆了 llm-se-agent 私有仓库，切换至 dev 分支

- 创建了 docs/ 文件夹结构：docs/reports/、docs/design/、docs/guides/、docs/assets/

- 创建了 docs/README.md 索引文件，列出所有计划中的文档交付物

- 按照M1的分支策略创建了 feature/docs 分支，所有文档工作均在此分支进行

- 建立了文档Pull Request模板，包含审阅清单

任务二 — 团队报告审阅与知识整合

阅读了M1–M5所有可用的第一周进度报告，并整合成主集成参考文档：

- M1（组长）：仓库搭建、CrewAI样板代码（三智能体流水线）、JSON Schema定义（analysis_output.json、implementation_output.json）。使用LLM：通义千问（qwen-max，DashScope）。

- M2（Agent A — 需求分析师）：CrewAI框架学习完成，完成初步提示词设计并起草2个少样本示例（天气应用PRD、电商平台PRD），JSON输出模式已与M1数据合约对齐，完成智能体角色定义。使用LLM：通义千问（qwen-max，DashScope）。

- M3（Agent B — 代码生成器）：原型已构建并更新，符合团队JSON Schema。输入遵循 analysis_output.json，输出遵循 implementation_output.json。通过 ast.parse 进行语法验证。当前使用模拟LLM（暂无API密钥）。

- M4（Agent C — 测试与调试）：研究阶段完成。调研了LLM测试生成、pytest基础知识及沙盒方案。决策：第2–3周使用 subprocess + timeout，第4周起使用Docker。

- M5（DevOps & LLM基础设施）：7项任务全部完成。LLM包装器（llm/wrapper.py）提前完成。GitHub Actions CI、Dockerfile及docker-compose.yml已搭建完毕。PR已提交，等待合并至dev分支。

任务三 — M7报告审阅与测试场景文档化

审阅了M7的第一周进度报告，并将QA框架整理记录至技术报告：

- 测试场景套件： 设计了8个测试场景，覆盖三个难度层级

  - 简单（3个）：TC-01 问候应用、TC-02 基础计算器、TC-03 CSV汇总

  - 中等（4个）：TC-04 待办清单（数据库）、TC-05 网页爬虫、TC-06 天气API、TC-08 多模块项目

  - 困难（1个）：TC-07 FastAPI CRUD

- KPI指标体系已定义：

- LOC（代码行数）— 代码规模与冗余度跟踪

- Pylint评分（0–10）— PEP 8合规性与代码质量

- 执行时间 — 运行时性能

- 内存使用 — 峰值内存消耗

- 通过/失败 — 二进制的正确性结果

- QA策略已记录： 三阶段验证计划

  - 第一阶段（第2–3周）：各智能体输出独立验证

  - 第二阶段（第4周）：端到端流水线运行全部8个场景

  - 第三阶段（第5周）：回归测试与边界用例测试

  - 最终阶段（第6周）：QA评估报告汇编

- 主测试仓库： 已创建 QA_Scenarios_v1.xlsx 并分享给全体组员

- 跨组协调： M2已确认全部8个场景可用于PRD生成；M4已确认与基于pytest的测试生成方法对齐

任务四 — 文档风格指南

- 起草了文档风格指南（docs/style_guide.md），内容涵盖：报告结构、标题层级、命名规范、表格格式、代码块标准及中英文双语规范

- 为所有周报定义了统一的章节顺序：总结 → 已完成任务 → 技术决策 → 合规检查 → 团队备注 → 本周状态

- 已通过团队频道向所有组员分发风格指南

任务无 — 技术报告框架

- 创建了 docs/technical_report_draft.md，包含所有必要报告章节的存根

- 已定义章节：项目概述、系统架构、Agent A设计（M2）、Agent B设计（M3）、Agent C设计（M4）、LLM基础设施（M5）、编排器设计（M1）、集成与测试、评估结果（M7）、结论

- 根据M1的样板输出和JSON Schema定义，预填充了架构概述章节

- 预填充了评估章节存根，包含M7的测试场景表格（TC-01至TC-08）及KPI指标体系

- 为每个章节标注了负责人，将在第3–5周填写具体内容

任务六 — 使用指南大纲

- 起草了使用指南大纲（docs/usage_guide_outline.md），涵盖：前置条件、环境配置、运行流水线、解读输出、故障排查

- 从M5的包装器说明和M2的环境快速检查章节中提取了环境配置步骤

- 已识别出第3–4周端到端流水线运行后需补充的内容缺口

任务七 — 集成参考文档整合

- 整合了 docs/integration_reference.md —— 涵盖所有智能体接口、数据合约和分支规范的单一参考来源

- 已记录数据合约：analysis_output.json（A→B）、implementation_output.json（B→C/编排器）、test_output.json（占位，来自M4第2周计划）

- 将M5包装器说明中的LLM配置指引整合为单一新成员入门文档

- 从M1的说明中复现了分支策略和PR规则，方便组员无需阅读主README即可快速查阅

技术决策

| 决策事项 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 文档格式 | Markdown（.md） | 可纳入版本控制，GitHub可直接预览，所有技术水平的成员均可使用 |
| 报告模板格式 | .docx（Word） | 符合课程提交要求，具备结构化排版 |
| 风格指南存放位置 | 仓库中的 docs/style_guide.md | 单一可信来源，与代码同步进行版本管理 |
| 章节责任制模型 | 按成员划分章节存根 | 各成员填写自己的章节，M6负责审阅并统一文风 |
| 集成参考文档 | 单一 docs/integration_reference.md | 避免组员在多份报告中查找接口细节 |
| 测试场景来源 | M7的 QA_Scenarios_v1.xlsx | 单一主文件，M6引用但不重复复制 |

合规检查

- 团队路线图（M6第一周）：搭建文档结构，启动技术报告框架 → 全部完成。

- M1集成规范：所有工作在 feature/docs 分支进行，PR提交至dev（非main） → 分支策略已遵守。

- 风格指南：已于第一周末向所有组员分发 → 完成。

- 报告审阅：所有可用的M1–M7第一周报告已阅读并完成整合 → 完成。

- M7协调： 测试场景和KPI框架已记录至技术报告 → 完成。

团队备注

致全体组员 — 文档内容贡献

从第3周起，请各成员开始填写 docs/technical_report_draft.md 中各自负责的章节。每个章节均已标注负责人。请使用英文撰写（中文注释可在注释中保留）。M6将在第5周正式汇编前对内容进行一致性和文风审阅。

致M1 — Schema文档

两份JSON Schema文件（analysis_output.json 和 implementation_output.json）已在集成参考文档中引用。如有字段变更，请及时通知M6，以便立即更新文档。

致M3 — 双语文档

M3报告中包含对Agent B工作流的详细中文说明，可作为内部团队文档的参考。最终技术报告将仅使用英文——如需翻译或改编，M6将负责协调。

致M5 — 环境配置章节

M5第一周报告中的【团队备注】章节内容非常详尽，M6将对其进行适当编辑后直接纳入使用指南的环境配置章节，M5无需为此做额外工作。

致M7 — 测试场景文档

8个测试场景（TC-01至TC-08）及KPI指标体系已记录至技术报告框架的评估章节。后续请每周提供以下更新：

- 本周测试了哪些场景

- 各场景的通过/失败数量

- 发现的任何 notable bug 或问题

- KPI指标数值（代码行数、Pylint评分、执行时间、内存使用）

这些更新将直接整合到技术报告第8章（评估结果）中。

本周状态

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 仓库与文档结构搭建 | ✅ 完成 |
| 团队报告审阅与知识整合（M1–M5） | ✅ 完成 |
| M7报告审阅与测试场景文档化 | ✅ 完成 |
| 文档风格指南（docs/style_guide.md） | ✅ 完成 |
| 技术报告框架（docs/technical_report_draft.md） | ✅ 完成 |
| 使用指南大纲（docs/usage_guide_outline.md） | ✅ 完成 |
| 集成参考文档（docs/integration_reference.md） | ✅ 完成 |
| 功能分支（feature/docs）已创建 | ✅ 完成 |